Manquant ? Cellule -> getZone

Modif : Grille -> *Index utilisation avec :

- IndexOfZone

- IndexOfCelluleInZone

- &

- IndexOfCellule

Ne compile pas :

- SolverBacktrackStats

Travail effectuer cette semaine :

- FileInteraction fonctionnel et testé

- Cellule fonctionnel et testé

- Zone fonctionnel et testé

- Grille Implémenter et non testé

- Interface & Interface Console début implémentation mais retravail intégral nécessaire

- Solver & SolverBacktrack implémenter non tester

- Diagramme mis à jour

- Historique & Historique Navigable Implémenter et non testé

Objectifs Semaine pro :

- Code fonctionnelle (à partir du main)

  - Backtack fonctionnelle

  - Parser fonctionnel

  - Interface fonctionnelle

- Tests rudimentaires pour classes implémenter

- Peut-être commencer le solver Human (Au moins une fonction, pour pouvoir essayer sur 1 fichier & résoudre)

- Sudoku coach -> Campagne